| MEETING RECAP |  |
| --- | --- |
| A. MEETING INFORMATION |  |
| Name: Trao đổi thông tin xử lý các yêu cầu – Dự án Phổ Đình | Date: 02/07/2026 |
| Location: ARITO | Time: 14:00 – 16:00 |

| B. MEETING PARTICIPANTS |  |
| --- | --- |
| PHO DINH TEAM | ARITO TEAM |
| 1. Ms Kim Chung 2. Ms Ánh 3. Ms Quỳnh Anh | 1. Mr Khánh 2. Ms Ngọc Em |

| C. MEETING CONTENTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | FUNCTIONS | CONTENTS | NOTE |
| 1 | Cơ chế lấy hóa đơn & tự động kiểm tra lại trạng thái | - Kéo hóa đơn có 2 cơ chế: job tự động chạy vào đầu ngày và kéo tay thủ công. - Bộ lọc khi lấy dữ liệu kéo hóa đơn đã tính luôn nguồn Email (không chỉ Tổng cục Thuế). - YC thêm: Muốn ưu tiên lấy hóa đơn từ Email dù trước đó đã lấy từ Tổng cục Thuế, đồng thời hiển thị song song cả 2 bản (xem ví dụ Note 4). - YC13 – Nút check lại hóa đơn: chạy tự động vào ban đêm, quét lại hóa đơn trong 30 ngày gần nhất và tự động cập nhật trạng thái. | YC13: Đã có |
| 2 | Lưu trữ & tra cứu hóa đơn | - Phần lưu hình ảnh/thông tin tra cứu (link, mã tra cứu) sẽ được Arito kiểm tra lại. - Hóa đơn đã kê khai: khi tải lại vẫn hiển thị nhưng hệ thống không xóa hóa đơn đã kê khai. | Arito rà soát lại |
| 3 | Màn hình Nhập liệu / Hóa đơn đầu vào | - YC1 – Thêm cột "Họ tên người mua hàng": Thêm được. - YC2 – Thêm cột "Tệp đính kèm": Thêm được, ở dạng view bên trong thay vì thêm cột riêng bên ngoài (đã có). - YC3 – Thêm lựa chọn khoảng thời gian khi kết xuất: Ghi nhận, sẽ bổ sung sau. | YC1: Đã có YC2: Đã có YC3: Chờ bổ sung |
| 4 | Bảng kê hóa đơn – BKMV & Hạch toán | - YC4, YC5: Cột TBSS 04SS và Hóa đơn liên quan sẽ không lấy được. - Chỉnh lại tên cột P thành "MST Đơn vị mua". - Bổ sung cho phép chọn nhiều đơn vị (chi nhánh) khi xuất Bảng kê hóa đơn. - Đổi tên trạng thái "Hóa đơn gốc" thành "Hóa đơn mới". - Đổi nhãn màn hình lọc: "Ngày từ/đến" → "Ngày hóa đơn"; ô tick "Tải lên từ TCT" → "Tải lên từ TCT, Email". - Cột M (Thuế suất): lấy đúng theo từng dòng thuế suất của hóa đơn; nếu hóa đơn có nhiều thuế suất thì hiển thị đầy đủ, cách nhau bằng dấu phẩy. - Kiểm tra lại thuế suất đang bị trống ở nhiều mặt hàng trong Bảng kê chi tiết. - Kiểm tra lại các cột được đánh dấu "Thêm" ở cuối bảng BKMV (chỉnh). | Cần Arito rà soát thêm |
| 5 | Tải hàng loạt hóa đơn để lưu trữ | - YC8 – Tải file hóa đơn hàng loạt để lưu trữ theo khoảng ngày: Xử lý được. | YC8: Đã xử lý |
| 6 | Xem song song 2 tab / Mẫu hóa đơn / Bộ lọc rủi ro | - YC10 – Mở xem hóa đơn ở 2 tab song song (Hóa đơn NCC / Hóa đơn TCT): Arito sẽ xem lại. - YC11 – Mẫu hóa đơn Web Thuế trình bày giống mẫu trên trang TCT: Đã có. - YC12 – Bổ sung bộ lọc "hóa đơn rủi ro": Đã có. | YC10: Xem lại YC11: Đã có YC12: Đã có |
| 7 | Danh mục Nhà cung cấp / Sản phẩm | - Mã Nhà cung cấp và Mã sản phẩm cần được tạo theo 1 định dạng (format) thống nhất. - Một sản phẩm có đơn vị tính chính và đơn vị tính quy đổi, đồng thời được mua từ nhiều NCC khác nhau. | Ghi nhận, xử lý sau |

| D. NEXT STEPS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Task | Responsible Party | Expected Deadline |
| 1 | Rà soát lại phần lưu hình ảnh/thông tin tra cứu hóa đơn (link, mã tra cứu). | ARITO | Chưa xác định |
| 2 | Kiểm tra lại cột Thuế suất đang bị trống ở nhiều mặt hàng trong Bảng kê chi tiết. | ARITO | Chưa xác định |
| 3 | Kiểm tra lại các cột được đánh dấu "Thêm" ở cuối bảng BKMV (chỉnh). | ARITO | Chưa xác định |
| 4 | Xem lại phương án hiển thị song song 2 tab Hóa đơn NCC / Hóa đơn TCT (YC10). | ARITO | Chưa xác định |
| 5 | Xử lý yêu cầu ưu tiên lấy hóa đơn từ Email dù đã lấy từ TCT trước đó, hiển thị song song 2 bản. | ARITO | Chưa xác định |
| 6 | Bổ sung tính năng chọn khoảng thời gian khi kết xuất tại Nhập liệu/Hóa đơn đầu vào (YC3). | ARITO | Chưa xác định |
| 7 | Thống nhất định dạng (format) chuẩn cho Mã Nhà cung cấp và Mã sản phẩm. | PHO DINH & ARITO | Chưa xác định |